**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЛОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

25.02.2025 с. Коломинские Гривы № 31

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Коломинского сельского поселения в 2025 году

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья на территории муниципального образования «Коломинское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области» в 2025 году, в соответствии с Уставом Коломинского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и смягчению последствий возможных чрезвычайных ситуаций в период организованного пропуска паводковых вод в 2025 году на территории Коломинского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Создать чрезвычайную паводковую комиссию Коломинского сельского поселения в составе:

Лисняк А.В. *(Глава сельского поселения)* – председатель комиссии;

Боброва С.Н. *(ведущий специалист)* – зам. председателя комиссии;

Непренцева В.П. *(специалист 1 категории)* – секретарь;

Чмара С.Ю. *(администратор сел Новоколомино, Коломино)* – член комиссии;

Казаченко М.В. *(по согласованию) (бригадир участка с. К.Гривы «Северные электросети»)* – член комиссии;

Чмара П.П. *(по согласованию) (начальник пожарной части с. К.Гривы)* – член комиссии.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коломинского сельского поселения А.В. Лисняк

Приложение

к постановлению Администрации

Коломинского сельского поселения

от 25.02.2025 № 31

**План мероприятий по предупреждению и смягчению последствий возможных чрезвычайных ситуаций в период организованного пропуска паводковых вод**

**в 2025 году на территории Коломинского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
|  | Уточнить зону возможного затопления (подтопления), количество попадающих в нее жилых домов, зданий, сооружений | до 10 марта 2025 г. | Лисняк А.В.  Чмара С.Ю. |
|  | Уточнить поименные списки граждан, проживающих на территории, попадающей в зону затопления | до 10 марта 2025 г. | Лисняк А.В.  Чмара С.Ю. |
|  | Уточнить способы и схемы информирования населения об угрозе возникновения, либо возникновении чрезвычайной ситуации | до 20 марта 2025 г. | Лисняк А.В.  Чмара С.Ю. |
|  | Произвести инвентаризацию жилья, находящегося в собственности граждан и объектов инфраструктуры и экономики, расположенных в зонах вероятного затопления (подтопления) | до 1 апреля 2025 г. | Лисняк А.В.  Чмара С.Ю. |
|  | Подготовить здание администрации поселения в с. Новоколомино для временного размещения населения с. Коломино на случай эвакуации из зоны возможного затопления | до 1 апреля 2025 г. | Лисняк А.В.  Чмара С.Ю. |
|  | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период путем раздачи памяток (листовок) с перечнем мер безопасности и действий при чрезвычайных ситуациях | до 1 апреля 2025 г. | Лисняк А.В.  Чмара С.Ю. |
|  | Уточнить план эвакуации граждан из зон затопления, внести по необходимости недостающие коррективы | до 20 марта 2025 г. | Лисняк А.В. |
|  | Оказание, при необходимости, помощи гражданам по их перемещению и перевозке имущества при временном отселении из возможных зон затопления к родственникам, знакомым и т.п. | заблаговременно до наводнения  по заявлениям граждан | Лисняк А.В.  Чмара С.Ю. |
|  | Эвакуация населения, материальных ценностей, скота (при наличии) из зон затопления | заблаговременно до наводнения | Лисняк А.В.  Чмара С.Ю.  Руководители предприятий,  организаций, учреждений независимо от форм собственности  (по согласованию) |
|  | Организовать взаимодействие с владельцами маломерных плавательных средств по возможному использованию средств передвижения на воде, укомплектовать командами, спасательными средствами | до 20 марта 2025 г. | Лисняк А.В.  Чмара С.Ю.  Непренцева В.П. |
|  | Провести инструктаж по технике безопасности со всеми работниками, занятыми в работе по борьбе с наводнением | до 10 апреля 2025 г. | Лисняк А.В. |
|  | Осуществить наблюдение за уровнем и подъемом вод (быстрое повышение уровня воды, ее распространение на незатопленные участки, ухудшение метеорологической обстановки в зоне затопления особенно в ночное время) | с начала паводка | Лисняк А.В.  . |
|  | Организовать круглосуточное дежурство в с. Коломино при угрозе затопления | на весь период наводнения | Лисняк А.В.  Чмара С.Ю. |